Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения «Деревня Шумятино»

от 15.11.2013г. № 49д

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ШУМЯТИНО"

- Паспорт муниципальной программы

"Благоустройство территории сельского поселения

«Деревня Шумятино"

| Наименование Программы | Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения «Деревня Шумятино» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление администрации сельского поселения «Деревня Шумятино» от 15.11.2013 №49б «Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения «Деревня Шумятино» Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения «Деревня Шумятино» |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения «Деревня Шумятино» |
| Исполнители мероприятий Программы: | Администрация сельского поселения «Деревня Шумятино» |
| Основные цели Программы | -Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения «Деревня Шумятино» -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения -Совершенствование эстетического вида сельского поселения «Деревня Шумятино», создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды -активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий -повышение общего уровня благоустройства поселения |
| Основные задачи Программы | -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. -Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. - восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах; - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |
| Сроки реализации Программы | 2014 – 2020 годы |
| Структура Программы | - паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории сельского поселения «Деревня Шумятино» на 2012-2020 годы». Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы. Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы. Раздел 4. Нормативное обеспечение Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы. Раздел 6. Оценка эффективности Программы Приложение 1: Система программных мероприятий Программа не содержит подпрограмм. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2014 – 2020 годах – 5 707,4 тыс.рублей, в том числе: средства местного бюджета –– 5 707,4 тыс. рублей; Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014-2020 годов, уточняются при определении финансирования и формирования проектов решений сельской Думы сельского поселения «Деревня Шумятино» о местном бюджете на 2014-2020 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. -Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования сельское поселение «Деревня Шумятино». -Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. -Улучшение состояния территорий муниципального образования сельское поселение «Деревня Шумятино» - Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Шумятино» - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; - совершенствование эстетического состояния территории; - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; - создание зеленых зон для отдыха; - предотвращение сокращения зелёных насаждений - увеличение количества высаживаемых деревьев - благоустроенность населенных пунктов поселения. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация сельского поселения «Деревня Шумятино» |

- Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В настоящее время население поселения составляет 1 060 чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 80% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

- Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

2.1Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенных пунктов

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством  населенных пунктов

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории сельского поселения «Деревня Шумятино». В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства населенных пунктов.

2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства

2.3.1.Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

2.3.2. Наружное освещение, иллюминация

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах населенных пунктов муниципального образования.

2.3.3. Благоустройство в населенных пунктах

Благоустройство в населенных пунктах включает в себя внутрипоселенческие проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального образования.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

. 2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2014 - 2020 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий», «Лучший двор», «Лучшая улица» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов сельского поселения «Деревня Шумятино»:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования сельское поселение «Деревня Шумятино», эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения «Деревня Шумятино»;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

- Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения населенных пунктов сельского поселения «Деревня Шумятино».

Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов сельского поселения «Деревня Шумятино» с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

3.2. Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов населенных пунктов сельского поселения «Деревня Шумятино».

Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, при наличии разработанных и принятых программ благоустройства населенных пунктов, а также решений о выделении средств местного бюджета на финансирование мероприятий по благоустройству населенных пунктов

- ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

Таблица N 1

2014 год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличное освещение территории поселения |  | 550,0 | 550,0 |
| 2 | Озеленение |  | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Содержание мест захоронения |  | 10,0 | 10,0 |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству |  | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  | 560,0 | 560,0 |

2015год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличное освещение территории поселения |  | 500,0 | 500,0 |
| 2 | Озеленение населенных пунктов поселения |  | 10,0 | 10,0 |
| 3 | Организация и содержание мест захоронений |  | 10,0 | 10,0 |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству |  | 208,4 | 208,4 |
|  | ИТОГО |  | 728,4 | 728,4 |

2016год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличное освещение территории поселения |  | 500,0 | 500,0 |
| 2 | Озеленение населенных пунктов поселения |  | 10,0 | 10,0 |
| 3 | Организация и содержание мест захоронений |  | 10,0 | 10,0 |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству |  | 259,0 | 259,0 |
|  | ИТОГО |  | 779,0 | 779,0 |

2017год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличное освещение территории поселения |  | 500,0 | 500,0 |
| 2 | Озеленение населенных пунктов поселения |  | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Организация и содержание мест захоронений |  | 10,0 | 10,0 |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству |  | 300,0 | 300,0 |
|  | ИТОГО |  | 910,0 | 910,0 |

2018год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличное освещение территории поселения |  | 500,0 | 500,0 |
| 2 | Озеленение населенных пунктов поселения |  | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Организация и содержание мест захоронений |  | 10,0 | 10,0 |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству |  | 300,0 | 300,0 |
|  | ИТОГО |  | 910,0 | 910,0 |

2019год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличное освещение территории поселения |  | 500,0 | 500,0 |
| 2 | Озеленение населенных пунктов поселения |  | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Организация и содержание мест захоронений |  | 10,0 | 10,0 |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству |  | 300,0 | 300,0 |
|  | ИТОГО |  | 910,0 | 910,0 |

2020год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличное освещение территории поселения |  | 500,0 | 500,0 |
| 2 | Озеленение населенных пунктов поселения |  | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Организация и содержание мест захоронений |  | 10,0 | 10,0 |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству |  | 300,0 | 300,0 |
|  | ИТОГО |  | 910,0 | 910,0 |

Раздел 4. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативное обеспечение не требуется.

- Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация сельского поселения «Деревня Шумятино».

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении N 1 к настоящей Программе, по объектам капитального ремонта дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения «Деревня Шумятино»

Исполнитель Программы - Администрация сельского поселения «Деревня Шумятино»:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино».

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения  муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений

К количественным показателям реализации Программы относятся:

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления.

Приложение 1

к муниципальной программе «Благоустройство территории сельского поселения «Деревня Шумятино»

Система программных мероприятий

| № п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Цель мероприятия | сроки исполнения (годы) | Источник финансирования | Общая сумма | Сумма по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Электроэнергия уличного освещения | администрация сельского поселения «Деревня Шумятино» | Благоустройство территории поселения | 2014-2020 | Местный бюджет | 1750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 2 | Текущее содержание дорог местного значения | администрация сельского поселения «Деревня Шумятино» | Благоустройство территории поселения | 2014-2020 | Местный бюджет | 4002,7 | 402,7 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 3 | Капитальный ремонт дорог местного значения | администрация сельского поселения «Деревня Шумятино» | Благоустройство территории поселения | 2014-2020 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Озеленение (приобретение и высадка деревьев, кустарников, устройство клумб) | администрация сельского поселения «Деревня Шумятино» | Улучшение состояния зеленого фонда | 2014-2020 | Местный бюджет | 420,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры | администрация сельского поселения «Деревня Шумятино» | Формирование экологической культуры населения | 2014-2020 |  | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Содержание и уход мест захоронений | администрация сельского поселения «Деревня Шумятино» | Благоустройство мест захоронений | 2014-2020 | Местный бюджет | 70,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 7 | Прочие мероприятия по благоустройству (сбор и вывоз мусора, отлов бродячих животных, скашивание травы на территории поселения, обустройство детских площадок, контейнерных площадок, приобретение бункеров для ТБО, укладка тротуарной плитки в сквере д.Шумятино и т.д.) | администрация сельского поселения «Деревня Шумятино» | Благоустройство территории поселения | 2014-2020 | Местный бюджет | 1667,4 | 0,0 | 208,4 | 259,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |